危险源辨识分析评价程序

一、风险辨识范围主要包括

1、各作业面、各作业工序

2、各类施工设备、机具、装置

3、作业环境中的各类粉尘、毒物及噪音、振动

4、广大职工的体力劳动强度

二、存在的主要危险、危害因素

在施工中可能存在如下集中危险因素

1、物理因素：①施工现场的各类施工机械、机具存在缺陷

②洞口高边坡，竖井洞口等防护存在缺陷

③在洞内作业时存在噪音、振动、粉尘等危害

④电焊作业，用煤取暖等存在的明火隐患

⑤作业环境的高温高湿危害

2、化学危害：①现场存在有氧气瓶乙炔瓶易燃易爆物品

②洞内若通风不良存在车辆废毒气体

3、心理、生理及行为异常危害

①作业人员超负荷作业大于8小时

②健康状况异常从事危险工作现象

③心理异常从事作业易发生事故

⑤作业指挥失误，主要指起重吊装和混凝土浇筑指挥

⑥作业人员在操作工具中失误

⑦安全监护不到位出现失误

三、导致事故的种类

若危险性因素不及时辨识并清除，可能造成如下事故:

生活区：主要是触电、火灾和食物中毒等

施工区(作业各工序)：

1、洞内风镐开挖:发生坍塌事故，振动伤害

2、格栅安装作业：物体打击、触电

3、喷护作业：飞石伤人、粉尘(尘肺)

4、车辆入口出渣作业：物体打击，车辆伤害

5、施工用电：触电、火灾

6、作业环境(通风不畅)：职业病(尘肺)一氧化碳气性中毒

7、作业环境(高边坡、洞口、临边未防护)高处坠落

8、焊接作业：火灾、中毒、辐射

9、竖井作业面：起重伤害、物体打击、高处坠落

10、混凝土浇筑作业：物体打击、触电、高处坠落

四、危险因素风险度评价

1、根据风险评价公式：D=LEC

L-发生事故的可能性大小

E-人体暴露在危险环境中的频繁程度

C-一旦发生事故会造成的损失后果

D-危险性

2、评价：

高危险性作业及作业环境有：竖井物料提升作业、一次开挖作业、施工用电作业。

一般危险性作业有：一次支护作业车辆人工出渣作业、钢筋加工焊接作业、洞内通风。

低危险性作业有：混凝土拌制、输送、浇筑及其他作业。

五、控制措施

1、项目部对每道工序施工都必须编制专项施工方案。

2、各工种必须要有针对性、实用性的安全技术操作规程。

3、加强员工的安全知识宣传、教育和安全技术交底，提高安全操作技能。

4、加强现场检查，发现隐患应及时消除。

5、建立应急组织机构体系，制定综合及专项应急预案，最大限度的减少事故损失。